附件1

上期所全市场生产系统演练指南

一、参加演练单位

参加演练的单位包括上期所会员及行情转发单位、能源中心会员及行情转发单位、中国期货市场监控中心。

上期所会员及行情转发单位主要是配合验证原油期货上市过程中，上期所交易、结算及行情转发等相关业务可以正常开展。

二、演练安排

本次演练由上海期货交易所协同能源中心联合组织。本次演练假定原油期货上市交易日为2017年7月3日，在7月1日（周六）晚上将模拟该交易日的夜市，7月2日（周日）模拟该交易日的日盘交易。上期所的产品在该交易日的夜盘、日盘正常开展交易，能源中心的原油期货在该交易日的夜盘不交易，从日盘开始交易。

详细的演练安排参见下表：

| 演练时间 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月1日： 模拟原油期货上市日的夜盘（此时原油期货不能交易） |  |  |  |
| 19:00:00 | 上期所交易系统启动，上期所会员、行情转发单位，可登录交易系统，检查连通性 |  |  |
| 20:55:00 | 夜盘 | 集合竞价申报 | 夜盘阶段只交易上期所夜盘品种的期货合约，不交易能源中心原油合约。 |
| 20:59:00 |  | 集合竞价撮合 |  |
| 21:00:00 |  | 连续交易 |  |
| 22:00:00 |  | 连续交易暂停 | 夜盘交易结果需要保留到下一日继续演练 |
| 7月2日：模拟原油上市日 |  |  |  |
| 08:55:00 | 日盘 | 集合竞价申报 | 上期所会员正常交易上期所品种 |
| 08:59:00 |  | 集合竞价撮合 |  |
| 09:00:00 |  | 连续交易 |  |
| 10:15:00 |  | 连续交易暂停 |  |
| 10:30:00 |  | 连续交易 |  |
| 11:00:00 |  | 收市 |  |
| 11:10-12:20 | 上期所结算 |  |  |
| 12:20 | 下载结算文件，核对结算结果 |  | 上期所会员单位通过上期所会员服务系统下载测试结算数据，并检查结算数据正确性 |
| 13:00前 | 向监控中心报送盘后数据 |  | 期货公司向监控中心报送盘后数据。 |
| 16:00后 | 系统恢复 |  | 上期所会员服务系统恢复为生产状态 |

三、演练要求

本次演练将采用生产系统6月29日（周四）结算后的生产数据，7月1日演练当天需将系统的交易日切换至7月3日，以模拟原油上市日。7月1日（周六）夜间将模拟上市日的夜盘，7月2日（周日）将沿用夜盘的测试数据继续演练，请各单位提前作好技术系统的演练准备，并提前制定具体的演练方案，确保在演练期间，能按照演练时间安排进行操作。

为了更加接近真实演练场景，请使用终端厂商提供给客户使用的交易终端进行交易。

演练结束后，请认真检查演练结果并及时反馈到邮箱：yyfzcs@ine.cn 。

四、注意事项

请仔细阅读技术指引（第五节），确认系统连接的地址为本次演练要求的地址，切勿将测试数据发送至其它处于生产状态的系统。本次演练不涉及客户统一开户、交割、仓单业务、银期转账、结售汇等相关业务。

五、技术指引

1．交易、行情接入

- 本次演练上期所和能源中心接入的FENS地址为：

192.168.11.31、192.168.11.32

192.168.12.41、192.168.12.42

192.168.16.31、192.168.16.32

- 使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP普

通链路端口号为4901，SSL加密链路端口号为4911；

使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP普通

链路端口号为4903，SSL加密链路端口号为4913。

- 本次演练使用席位帐号和密码与生产一致。

2．会员服务系统

访问地址、登录账号以及密码与生产一致。

3．监控中心报送

15.9.11.45 （三所环网地址），报送服务器端口：9002

41.16.129.8（证联网地址），报送服务器端口：9002

数据报送测试的用户名及密码同“能源中心原油期货全市场仿真测试（互联网接入）”环境的数据报送测试的用户名及密码。

注意：监控中心原油期货数据报送测试系统同时提供三所环网和证联网地址，请各数据报送方自主选择其中一个地址进行报送，选择证联网报送的，请将报送服务器的证联网地址提供给监控中心（发邮件给张倩或葛明阳，具体联系方式参见第六节），监控中心需要开通相应网络权限。

六、联系方式

上期所：

技术问题：021-68400802

交易业务：021-68400313、021-68400639

结算业务：021-68400421、021-68400422

监查业务：021-68400520

监控中心：

张  倩  电话：010-66553025  邮箱：zhangqian@cfmmc.com

葛明阳  电话：010-66553037  邮箱：gemy@cfmmc.com