附件1

深度行情系统测试指南

一、参加单位

上海期货交易所（以下简称上期所）预申请会员及客户、上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）深度行情授权会员及其申请客户。

二、时间安排

测试日期：2023年8月12日（周六）。安排如下：

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 08:55:00 | 集合竞价申报 |
| 08:59:00 | 集合竞价撮合 |
| 09:00:00 | 连续交易 |
| 11:00:00 | 收市 |

测试数据采用8月10日（周四）结算后的数据，交易日为8月11日（周五）。

三、测试场景

（一）上期所、上期能源发布深度行情，会员与客户接收行情。

（二）故障模拟

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 9:05:00 | 依次重启TCP查询前置应用 172.16.68.1/2/3/4，预计5分钟1台 |
| 10:10:00- 10:40:00 | 2路组播中断 |
| 11:00:00 | 收市 |

注：测试结束后，请会员仔细检查网络、主机状态。

四、通讯参数

（一）深度行情系统

行情查询服务相关参数：

| 数据中心 | 前置地址 | TCP端口号 |
| --- | --- | --- |
| 张江中心 | 172.16.68.1 | 22000 |
|  | 172.16.68.2 |  |
|  | 172.16.68.3 |  |
|  | 172.16.68.4 |  |

上期所深度行情增量服务相关参数：

| 数据中心 | 网络通道 | 前置地址 | 组播地址 | 组播端口号 | 行情主题号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厦数据中心 | 行情A路 | 192.168.32.91 | 239.1.101.91 | 21101 | 1101 |
|  | 行情B路 | 192.168.64.92 | 239.2.101.92 | 21101 | 1101 |
| 张江数据中心 | 行情A路 | 192.168.48.91 | 239.3.101.91 | 21101 | 1101 |
|  | 行情B路 | 192.168.80.92 | 239.4.101.92 | 21101 | 1101 |

上期能源深度行情增量服务相关参数：

| 数据中心 | 网络通道 | 前置地址 | 组播地址 | 组播端口号 | 行情主题号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厦数据中心 | 行情A路 | 192.168.32.91 | 239.1.151.91 | 25101 | 5101 |
|  | 行情B路 | 192.168.64.92 | 239.2.151.92 | 25101 | 5101 |
| 张江数据中心 | 行情A路 | 192.168.48.91 | 239.3.151.91 | 25101 | 5101 |
|  | 行情B路 | 192.168.80.92 | 239.4.151.92 | 25101 | 5101 |

各单位的网络安全控制策略应打开对172.16.68.X网段上TCP端口为22000和PING包的访问。请确保上述网段及协议端口的通讯正常。

五、测试要求

各单位应做好以下工作：

（一）测试前与各自软件供应商联系，制定周密测试计划，测试结束后，仔细核对数据。

（二）测试前做好系统和数据备份，测试后恢复备份，确保不影响下一交易日的正常业务。

（三）应重点关注深度行情接收情况。

（四）会员单位参与测试的每个行情账号均应填写《上期所、上期能源深度行情系统测试反馈表（会员）》（附表1），以电子邮件方式发送到邮箱marketdata@shfe.com.cn。

（五）各申请客户应填写《上期所、上期能源深度行情系统测试反馈表（客户）》（附表2），以电子邮件方式发送到邮箱marketdata@shfe.com.cn。

（六）各单位做好测试数据的隔离工作，避免测试数据影响正式数据。

六、联系方式

值班电话：021-50122803，50122805

电子邮箱：marketdata@shfe.com.cn

附表：1．上期所、上期能源深度行情系统测试反馈表

（会员）

2．上期所、上期能源深度行情系统测试反馈表

（客户）

附表1

上期所、上期能源深度行情系统测试反馈表

（会员）

| 会员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会员号 |  |  | 行情账号 |  |  |  |  |
| 技术系统 联系人 | 姓名： |  |  | 电话： |  |  |  |
|  | Email： |  |  |  |  |  |  |
| 技术系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用系统 （开发商） |  |  |  |  |  |  |  |
| IP地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  | 情况描述 |  | 备注 |  |
| 系统和数据是否备份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统登录是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行情接收是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试过程中有无发生其它故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统和数据恢复是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：					填表人：

请会员按每个账号填写此表，并在测试后的第一个工作日12:00前通过电子邮件方式，递交到数据管理部，邮箱：marketdata@shfe.com.cn。谢谢配合。

附表2

上期所、上期能源深度行情系统测试反馈表

（客户）

| 客户情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 （姓名） |  |  |  |  | 行情账号 |  |  |  |
| 技术系统 联系人 |  | 姓名： |  | 电话： |  |  |  |  |
|  |  | Email： |  |  |  |  |  |  |
| 技术系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用系统 （开发商） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  | 情况描述 |  | 备注 |  |  |
| 系统登录是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行情接收是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试过程中有无发生其它故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统恢复是否正常（备注完成时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：					填表人：

此表需在测试后的第一个工作日12:00前通过电子邮件方式，递交到数据管理部，邮箱：marketdata@shfe.com.cn

谢谢配合。