附件1：

演练场景

本所交易系统将于2011年5月21日进行灾备切换测试演练，相应时间段上的演练场景及各参试单位的注意事项如下：

| 时间段 | 演练场景 | 测试单位的注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 08:55～09:00 | 集合竞价和撮合；主数据中心在期货大厦； | 检查本席位的登录状态 |
| 09:00～09:10 | 连续交易；主数据中心在期货大厦； | 检查本席位交易是否正常 |
| 09:10～09:25 | 主数据中心从大厦数据中心切换到张江数据中心运行，其间交易处于暂停。 | 9:10开始本所将进行主数据中心切换操作，9:25之前完成。切换期间本所所有前置机应用程序、FENS应用程序将停止工作，这阶段参试报盘机将出现连接中断，但根据本所API工作机理，参试的报盘机可以不必重新启动，待本所切换完成后，报盘机能自动连接本所前置机。 在本所主数据中心切换到张江数据中心后，本所将在前置机网段中启用2个新的IP地址作为前置机的地址，FENS地址不变，以测试参试单位使用FENS机制获取前置机地址并连接前置机的机制。这一机制也是由API自动处理，参试报盘机可不必重新启动就能自动连接本所新增的前置机。 各参试单位在此期间应观察报盘机是否能自动重连，不必在此期间进行人工干预。 备注：此场景演练目的是为了测试报盘机是否使用了FENS工作机制。参见：2010年10月11日发布的《关于发布北京数据中心技术系统接入参数的通知》 http://www.shfe.com.cn/docview/docview_9117039.htm，上期交技术字［2010］237号 |
| 09:25～09:40 | 连续交易；主数据中心在张江数据中心； | 各参试单位应检查报盘机是否能自动连到本所前置机，在9:25以后仍不能连接的，应与本所测试人员联系，并由测试单位的技术人员按照相应应急流程处理。 未能完成自动重连的席位，在测试结束后应在测试报告中进行描述，并在测试结束后进行问题排查与处理。可能的问题是会员端防火墙安全策略未开放至本所所有前置接入网段，从而造成本所新增的前置机地址无法访问。也可能是报盘机未采用FENS工作机制，从而造成无法获取本所新增的前置机IP地址。 |
| 09:40～09:55 | 主数据中心从张江数据中心切换到北京数据中心运行，其间交易处于暂停。 | 09:40开始本所将进行主数据中心切换操作，09:55之前完成。切换期间本所所有前置机应用程序、FENS应用程序将停止工作，这阶段参试报盘机将出现连接中断，但根据本所API工作机理，参试的报盘机可以不必重新启动，待本所切换完成后，报盘机能自动连接本所北京数据中心前置机。 各参试单位在此期间应观察报盘机是否能自动重连，不必在此期间进行人工干预。 备注：此场景演练目的是为了测试报盘机是否使用了FENS工作机制。参见：2010年10月11日发布的《关于发布北京数据中心技术系统接入参数的通知》 http://www.shfe.com.cn/docview/docview_9117039.htm，上期交技术字［2010］237号 |
| 09:55～10:40 | 连续交易；主数据中心在北京数据中心； | 各参试单位应检查报盘机是否能自动连到本所前置机，在09:55以后仍不能连接的，应与本所测试人员联系，并由测试单位的技术人员按照相应应急流程处理。 未能完成自动重连的席位，在测试结束后应在测试报告中进行描述，并在测试结束后进行问题排查与处理。可能的问题是会员端的报盘机或路由器未将本所北京数据中心网段加入到相应的路由表中；也可能是会员端防火墙安全策略未开放至本所所有前置接入网段，从而造成本所北京数据中心的前置机地址无法访问；也可能是会员端报盘机未采用FENS工作机制，从而造成无法获取本所北京数据中心的前置机IP地址。 |
| 10:40～10:55 | 主数据中心将从北京数据中心切换到大厦数据中心运行，其间交易处于暂停。 | 10:40开始本所将进行主数据中心切换操作，10:55之前完成。切换期间本所所有前置机应用程序、FENS应用程序将停止工作，这阶段参试报盘机将出现连接中断，但根据本所API工作机理，参试的报盘机可以不必重新启动，待本所切换完成后，报盘机能自动连接本所前置机。 各参试单位在此期间应观察报盘机是否能自动重连，不必在此期间进行人工干预。 |
| 10:55～11:30 | 连续交易；主数据中心在期货大厦数据中心； | 各参试单位应检查报盘机是否能自动连到本所前置机，在10:55以后仍不能连接的，应与本所测试人员联系，并由测试单位的技术人员按照相应应急流程处理。 未能完成自动重连的席位，在测试结束后应在测试报告中进行描述，并在测试结束后进行问题排查与处理。 |
| 11:30 | 测试结束 | 由参加测试的技术人员根据实际测试情况填写测试情况表。 |

测试结束后本所将进行测试情况分析，分析的基准是测试日9:00时刻的席位连接情况，参与测试的单位应在9:00之前完成报盘机的登录工作，并全程参与测试。测试结束后，各参与测试单位应认真填写测试报告，本所将根据测试情况分析结果及测试报告，判断各参与测试席位的应对本所交易系统灾备切换能力。