附件1：

演练场景

本所交易系统将于2011年8月6日进行北京数据中心交易测试演练，届时本所主数据中心将切换至北京数据中心，交易系统将启用北京数据中心的生产交易系统。各时间段的演练场景及各参试单位的注意事项如下：

| 时间段 | 演练场景 | 参试单位的注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 08:55～09:00 | 集合竞价和撮合； | 检查本席位的登录状态； 使用拨号连接方式的，应拨打本所北京数据中心交易用ISDN接入号码：010-59091436。 |
| 09:00～09:30 | 连续交易； | 检查本席位交易是否正常。 |
| 09:30～09:35 | 连续交易； 关闭本所期货大厦、张江数据中心全部接入线路； | 此场景是为了测试在直连本所线路中断的情况下，能否通过直连大商所、郑商所、中金所、本所北京数据中心的线路或拨号线路登录到本所北京数据中心交易前置和行情前置。 |
| 09:35～09:55 | 连续交易 | 检查本席位交易是否正常。 |
| 09:55～10:00 | 连续交易； 恢复本所期货大厦和张江数据中心全部接入线路； | 检查本席位交易是否正常。 |
| 10:00～10:15 | 连续交易 | 检查本席位交易是否正常。 |
| 10:15～10:20 | 关闭本所各数据中心与其他交易所互联线路 | 此场景是为了测试各单位能否通过直连本所期货大厦、张江、北京数据中心的线路，登录到本所北京数据中心交易前置和行情前置。 |
| 10:25～10:40 | 连续交易 | 检查本席位交易是否正常。 |
| 10:40～10:45 | 恢复本所各数据中心与其他交易所互联线路 | 检查本席位交易是否正常。 |
| 10:45～11:00 | 连续交易 | 检查本席位交易是否正常。 |
| 11:00～11:15 | 主数据中心将从北京数据中心切换到大厦数据中心运行，其间交易处于暂停 | 检查报盘机是否能自动重连，不必在此期间进行人工干预。 |
| 11:15～12:00 | 主数据中心在大厦数据中心，交易处于暂停，提供交易登录，供会员验证。 | 检查本席位的在大厦数据中心的登录情况。交易处于暂停状态，不可下单。 |

测试结束后本所将进行测试情况分析，分析的基准是测试日9:00时刻的席位连接情况，参与测试的单位应在9:00之前完成报盘机的登录工作，并全程参与测试。