附件1：

演练场景

本所交易系统将于2011年10月29日进行北京数据中心交易测试演练，届时本所主数据中心将切换至北京数据中心，交易系统将启用北京数据中心的生产交易系统。各时间段的演练场景及各参试单位的注意事项如下：

| 时间段 | 演练场景 | 参试单位的注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 08:55～09:00 | 集合竞价和撮合；主数据中心在北京数据中心 | 检查本席位的登录状态； 使用拨号连接方式的，应拨打本所北京数据中心交易用ISDN接入号码：010-59091436。 |
| 09:00～10:40 | 连续交易；主数据中心在北京数据中心 （10:15～10:30期间交易暂停） | 检查本席位交易是否正常。 |
| 10:40～10:55 | 主数据中心从北京数据中心切换到上海期货大厦数据中心运行，其间交易处于暂停。 | 10:40开始本所进行主数据中心切换操作，10:55之前完成。切换期间本所所有前置机应用程序、FENS应用程序将停止工作，参试报盘机会出现连接中断。参试报盘机可以不必重新启动，待本所切换完成后，报盘机能自动连接本所前置机。 各参试单位在此期间应观察报盘机是否能自动重连，不必在此期间进行人工干预。 |
| 10:55～11:30 | 连续交易；主数据中心在大厦数据中心 | 各参试单位检查报盘机是否能自动连到本所前置机，在10:55以后仍不能连接的，应与本所测试人员联系，并由测试单位的技术人员按照相应应急流程处理。 未能完成自动重连的席位，在测试结束后应在测试报告中进行描述，并在测试结束后进行问题排查与处理。 |
| 11:30 | 演练结束 | 各参试席位填写《上海期货交易所系统测试情况表》，并通过电子邮件方式发送至本所技术中心。 |

测试结束后本所将进行测试情况分析，分析的基准是测试日9:00时刻的席位连接情况，参与测试的单位应在9:00之前完成报盘机的登录工作，并全程参与测试。